АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖГАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2018 №53

с. Вожгалы

Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальское сельское поселение Куменского района Кировской области на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьёй 34 Устава муниципального образования Вожгальское сельское поселение, Положением об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Вожгальское сельское поселение,  постановлением администрации Вожгальского сельского поселения от 12.11.2018 №49 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области», постановлением администрации Вожгальского сельского поселения от 12.11.2018 №50 «Об утверждении перечня муниципальных программ реализуемых на территории Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области» администрация Вожгальского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную  программу Вожгальского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области  на 2019-2024 годы» согласно приложению.

2.Должностным лицам администрации Вожгальского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чекалкина В.А.

Глава администрации

Вожгальского сельского поселения                                  А.И.Пушкарев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Вожгальского сельского поселения от 27.11.2018  №53

Муниципальная  программа

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области  на 2019-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Вожгальского сельского поселения Кумёнского района «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области  на 2019-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Вожгальского сельского поселения |
| Соисполнители программы | Нет |
| Участники программы | Администрация Вожгальского сельского поселения |
| Мероприятия программы | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» «Мероприятия в сфере дорожной деятельности» |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Задачи программы | Поддержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих дорог за счет ремонта внутрипоселенческих дорог. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Мероприятия по содержанию внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них; Мероприятия по ремонту внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019-2024 годы без подразделения на этапы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Объем ассигнований местного бюджета программы 2019-2024 годы 2391,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 347,5 тыс. рублей; 2020 год – 389,6 тыс. рублей; 2021 год – 413,7 тыс. рублей; 2022 год – 413,7 тыс. рублей; 2023 год – 413,7 тыс. рублей; 2024 год – 413,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: Поддержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих дорог за счет ремонта. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области  на 2019-2024 годы» (далее - Программа), разработана в соответствии с:

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Уставом муниципального образования Вожгальское сельское поселение Кумёнского района Кировской области.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселенческих дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутрипоселенческие дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселенческие дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселенческая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

В настоящее время протяженность внутрипоселенческих дорог в Вожгальском сельском поселении составляет 23,2 километра, в том числе асфальтобенных дорог – 16,1 километра, щебеночных дорог – 0,7 километра, грунтовых дорог – 6,4 километра.

Внутрипоселенческие дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание внутрипоселенческих дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселенческой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт внутрипоселенческой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселенческой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселенческой дороги;

капитальный ремонт внутрипоселенческой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселенческой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселенческой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселенческой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселенческой дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Вожгальскому сельскому поселению необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние внутрипоселенческих дорог. По расчетам нормативных расходов, выполненным для Вожгальского сельского поселения, на текущий ремонт и содержание дорог, включая дорожную разметку, знаки дорожные, ограждающие устройства ежегодно требуется более 2200,7 тыс. рублей.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки бюджетом поселения на 2018 год на ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог предусмотрено 313,6 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселенческих дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселенческих дорог в Вожгальском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселенческих дорог.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Устава муниципального образования Вожгальское сельское поселение Куменского района Кировской области.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселенческих дорог за счет ремонта внутрипоселенческих дорог.

Мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселенческих дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения. Задачей Программы является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселенческих дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселенческих дорог".

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2019 – 2024 годы. Разделения реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные конечные результаты муниципальной программы

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут являться:

Количество паспортизированных дорог.

Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих дорог за счет ремонта внутрипоселенческих дорог.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселенческих дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселенческих дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселенческих дорог".

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №1.

Источником получения информации о значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы является ведомственная и статистическая отчётность администрации поселения и соисполнителей   муниципальной программы.

В результате реализации  муниципальной программы к  концу 2024 года ожидается:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутрипоселенческих дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутрипоселенческих дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселенческих дорог за счет ремонта.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселенческих дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселенческих дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселенческих дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселенческих дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

3.Мероприятия по паспортизации внутрипоселенческих дорог и разработке дислокации дорожных знаков.

Перечень мероприятий  муниципальной программы представлен в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Реализация муниципальной программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета поселения.

Общий объём финансирование муниципальной программы  2391,9 тыс.руб.:

2019 год – 347,5 тыс. рублей;

2020 год – 389,6 тыс. рублей;

2021 год – 413,7 тыс. рублей;

2022 год – 413,7 тыс. рублей;

2023 год – 413,7 тыс. рублей;

2024 год – 413,7 тыс. рублей;

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении №3.

Объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Механизмы реализации муниципальной  программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Вожгальского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с Порядком  разработки, реализации муниципальных программ  Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области, утверждённым постановлением  Вожгальского сельского поселения  от 12.11.2018  №49 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области»  осуществляет управление реализацией муниципальной программы, исполнение мероприятий муниципальной программы  и контроль за реализацией муниципальной программы, в связи с чем:

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы;

по итогам каждого года  в срок до 1 марта подводит итоги о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы и информацию о расходах на реализацию муниципальной программы;

по завершении действия муниципальной программы, до 01.04.2025 года предоставляет в Вожгальскую сельскую Думу, доклад по итогам реализации муниципальной программы.

Приложение  № 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование Мероприятия | Единица измере ния | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка внутрипоселенческих дорог от снега | км | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 1.2 | Обкос обочин | кв.м. | 350 | 540 | 680 | 720 | 850 | 850 |
| 2 | «Мероприятия в сфере дорожной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Паспортизация дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 0 | 8 | 8 | 7,2 | 8 |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Наименование задачи (мероприятия) | Исполнитель программы (мероприятия) | Источник финансирования | Финансирование по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | администрация поселения | Местный бюджет | 347,5 | 389,6 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 2391,9 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | 347,5 | 389,6 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 2391,9 |

Приложение № 3

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения  реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Вожгальского сельского поселения Куменского района Кировской области на 2019-2024 годы» | Бюджет муниципального образования Вожгальское сельское поселение | 347,5 | 389,6 | 413,7 | 413,7 | 413,7 | 413,7 |