**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖГАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУМЁНСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2018 №\_8

с. Вожгалы

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 8 Устава муниципального образования Вжгальское сельское поселение, в целях улучшения благоустройства территории поселения администрация Вожгальского сельского поселения ПостановляЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение на 2018-2022 годы». Прилагается.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Вожгальского сельского поселения А.И. Пушкарев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Вожгальского сельского поселения

от 30.03.2018 № 8

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение**

**на 2018-2022 годы**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение (далее – программа) |
| Наименование заказчика муниципальной программы (субъекта бюджетного планирования) | Администрация Вожгальского сельского поселения |
| Перечень исполнителей муниципальной программы | Администрация Вожгальского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Соисполнители муниципальной программы | Заинтересованные лица (предприятия, организации (в том числе товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы), собственники помещений в многоквартирном жилом доме, граждане поселения) |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Вожгальского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Вожгальского сельского поселения.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в Вожгальском сельском поселении |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий,ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,%  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед.  Количество обустроенных мест массового отдыха, ед. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы  Разделение на этапы не предусмотрено |
| Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных дворовых территорий,7ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,71,4%  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования,1ед.  Количество обустроенных мест массового отдыха,0 ед. |

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации  муниципальной программы | Наименование источника финансирования | | | | | | | |
| Всего за счёт всех источников финансирования | В том числе | | | | | | |
| 1. Всего за счет бюджета муниципального образования Вожгальское сельское поселение | В том числе | | | | |  |
| 1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Вожгальского сельского поселение | 1.2. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования Вожгальского сельского поселения как собственника муниципальных помещений | 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.4. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 2. За счет внебюджетных источников  (финансовое участие заинтересованных лиц) | |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | |

2. Характеристика сферы реализации программы

В программе под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования (улицы, набережные, площади, скверы, парки и т.д.).

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий в Вожгальском сельском поселении (далее-поселение) показал, что в последние годы работа по благоустройству общественных и дворовых территорий не проводилась.

В то же время имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

Степень благоустройства общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании Вожгальское сельское поселение по состоянию на 01.01.2018 года оценивается по следующим показателям:

0 дворов - благоустроенные дворовые территории (полностью освещенные, оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами);

0% – доля благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). Все муниципальные общественные территории (парки, скверы, набережные и т.д.) нуждающихся в благоустройстве от общей площади таких территорий;

5% - доля финансового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительным видам работ в 2018-2022 году.

Так, в поселении имеются общественные территории и дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

**благоустройство общественных территорий, в том числе:**

- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей, бульваров);

- устройство и ремонт наружного освещения территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- озеленение общественных территорий;

- ремонт памятников с благоустройством территории вокруг них;

- обустройство водных объектов;

- устройство систем водоотведения;

- благоустройство пустырей;

-устройство детских площадок;

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- другое.

**благоустройство дворовых территории, предусматривающее:**

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог и тротуаров, велосипедных дорожек, образующих проезды и подходы к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов; устройство тротуаров в границах дворовых территорий при наличии технической возможности;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство (ремонт) систем водоотведения (дренаж) при наличии врезки в существующую ливневую систему;

- озеленение дворовых территорий.

- и другое

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых территорий, а также на основании обращений граждан, поступивших в администрацию поселения, сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, по состоянию на 01.01.2018 годв (приложение № 1).

Адресный перечень дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц и на основании проведенной инвентаризации.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Вожгальского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с приоритетным [проектом](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0F2EFB8630B0425D2247B898331BB4FA8A3B0A242tCG) "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, с [постановлением](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0F2EFB8630B0425D121798A8131BB4FA8A3B0A242tCG) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=79C4E8B16F79CBCB5DD0ECE2AE0F570D27D87C748F8B3DE816F7F8EDF5255854F6E33DD5D8976678E8BA2B45tCG) социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 N 142/319 "О "Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года". Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в ремонте общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов в поселении.

[Сведения](#P245) о целевых показателях эффективности реализации Программы приведены в приложении № 5.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы являются отчетные данные поселения.

Показатель "доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий " рассчитывается по формуле:

base_23792_118735_4

D - доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства (%);

Дб - количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках Программы (единиц);

Д - общее количество дворовых территорий, требующих благоустройства (единиц).

Муниципальная программа разработана на 5 лет. Сроки реализации программы: 2018 - 2022 годы.

4. Описание мероприятий программы

|  |
| --- |
| В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.  Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов поселения.  Мероприятия программы:  организация работ по благоустройству дворовых территорий;  организация работ по благоустройству общественных территорий.  Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте муниципального образования Вожгальское сельское поселение за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и дворовых территорий и тротуаров. Большинство существующих автостоянок, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере потребность в парковке автотранспортных средств.  Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента массовой застройки поселения многоквартирными домами. Из-за недостаточного финансирования отрасли не производился ремонт дворовых территорий, в результате чего пришло в негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров многоквартирных домов.  Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.  Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения асфальтобетонного покрытия и не дает необходимого эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть асфальтобетонного покрытия проездов имеет максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, нередко создает социальную напряженность.  В ряде дворов отсутствует или не соответствует требованиям освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны). Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, обустроенные детские и спортивные площадки.  Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.  Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, отсутствия скамеек и урн, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.  К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.  Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.  Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  В рамках программы предлагается благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включающего в себя:  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:  - ремонт автомобильных дорог и тротуаров, велосипедных дорожек, образующих проезды и подходы к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;  - ремонт проездов и тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов; устройство тротуаров в границах дворовых территорий при наличии технической возможности;  - обеспечение освещения дворовых территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора.  дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:  - оборудование детских и (или) спортивных площадок;  - оборудование автомобильных парковок;  - устройство (ремонт) систем водоотведения (дренаж) при наличии врезки в существующую ливневую систему;  - озеленение дворовых территорий.  - устройство контейнерной площадки.  -обрезка деревьев и кустарников  - уборка сухостойных деревьев  - демонтаж хозяйственных построек ( в.т.ч. сараев) и строительство сараев  - устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров мусоросборников.  Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, указан в приложении № 3.  Предложения заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:  - общественные обсуждения проекта программы регламентируются порядком общественного обсуждения проекта программы;  - рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу;  - рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах, осуществляются в соответствии с [Порядк](#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования общественных территорий в программу.  По организации работ по благоустройству общественных территорий можно сказать следующее.  Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства и важным условием его инвестиционной привлекательности.  Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  В рамках программы предлагается благоустройство общественных территорий, включающего в себя:  - устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей, бульваров);  - устройство и ремонт наружного освещения территорий;  - установка скамеек;  - установка урн для мусора;  - озеленение общественных территорий;  - обустройство водных объектов;  - устройство систем водоотведения;  - благоустройство пустырей;  -устройство детских площадок;  - благоустройство или организация муниципальных рынков;  - другое.  Действующие Правила благоустройства корректируются на основании изменений законодательства в части требований по содержанию территорий.  Работы по благоустройству не имеют комплексного подхода и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и используются современные материалы при благоустройстве территорий.  Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселения  Решение проблемы создания современной городской среды проживания путем качественного повышения уровня благоустройства территорий будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.  В результате выполнения мероприятий Программы появятся благоустроенные парки, скверы, набережные и другие объекты городской среды, благоустроенные дворовые территории. Все это в комплексе создаст современную комфортную среду проживания населения.  Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  Отдельным мероприятием в рамках реализации программы является последующая актуализация паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий, индивидуальной жилой застройки (территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), оформленных в результате проведенной в 2018 году инвентаризации. |

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программы планируется за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Вожгальского сельского поселения, а также внебюджетных источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов решения по софинансированию по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит 39407,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 37684,3 тыс. рублей;

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1723,0 тыс. рублей;

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Вожгальское сельское поселение - 0 тыс. рублей;

- за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Вожгальское сельское поселение как собственника муниципальных помещений – 0 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 9,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника финансирования | Исполнитель программы | Финансирование по годам реализации программы, тыс.руб. | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| Всего по программе,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Администрация Вожгальского сельского поселения | 15525,4 | 6708,9 | 5150 | 5150 | 5150 | 37684,3 |
| за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | Администрация Вожгальского сельского поселения | 545,2 | 442,8 | 245 | 245 | 245 | 1723 |
| за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Куменское городское поселение | Администрация Вожгальского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| за счет собственных доходов бюджета муниципального образования Куменское городское поселение как собственника муниципальных помещений | Администрация Вожгальского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных источников | Администрация Вожгальского сельского поселения | 3,5 | 5,5 |  |  |  |  |

Решение по выполнению минимального перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает трудовое участие собственников помещений многоквартирного дома.

Решение по выполнению дополнительного перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, не менее 5 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня, отражена в приложении № 2. Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, указан в приложении № 4.

Форма финансового участия заинтересованных лиц определяется в соответствии с порядком аккумулирования, хранения и распределения средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утверждается постановлением администрации Вожгальского сельского поселения в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, а также согласно государственной программе Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-п.

В качестве подтверждения трудового участия собственников помещений многоквартирного дома совет многоквартирного дома либо организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, предоставляет в уполномоченный орган муниципального образования Вожгальское сельское поселение соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, с приложением к такому отчету фото-, видеоматериалов.

6. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Программа обеспечивает прежде всего реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, и направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании Вожгальское сельское поселение, благоустройство общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевыми показателями эффективности реализации программы являются:

|  |
| --- |
| количество благоустроенных дворовых территорий, 5ед.; |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 71,4%; |
| количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, 2ед.;  Количество обустроенных мест массового отдыха, 0 ед. |

7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет Администрация Вожгальского сельского поселения.

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на основании:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;

роста числа участников программы;

форс-мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

При реализации программы могут возникнуть группы рисков.

Группы рисков реализации муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| 1. | Изменение федерального законодательства в сфере реализации программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов |
| 2. | Недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. | Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
| 4. | Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

Иные факторы, влияющие на реализацию программы: неблагоприятные климатические условия, недостаточное количество специализированных организаций, готовых принять участие в реализации программы.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться:

- путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия;

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, являются Администрация Вожгальского сельского поселения.

Контроль за деятельностью главного распорядителя бюджетных средств по реализации мероприятий программы осуществляет глава администрации Вожгальского сельского поселения.

Предоставление аналитической информации о реализации программы осуществляют исполнители программы.

Порядок осуществления контроля за ходом реализации мероприятий программы:

- контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляется через рассмотрение вопроса на совещаниях, проводимых главой Администрации Вожгальского сельского поселения;

- ежеквартальный анализ ожидаемых результатов и показателей социально-экономической эффективности реализации программы;

- выявление причин отклонений и факторов, негативно влияющих на реализацию программы;

- разработка мер по повышению эффективности реализации программы;

- ежегодный анализ выполнения программных мероприятий и достижения ожидаемых результатов реализации программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, по состоянию на 01.01.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **пос. Краснооктябрьский** | | |
| ул. Краснооктябрьская д.7,7а, 14 |  |  |
| Ул. Перминова д.1,5,5а,5б,2,4 |  |  |
|  |  |  |

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в ремонте, по состоянию на 01.01.2018 год

|  |
| --- |
| Территория общественного кладбища |
| Парковая зона около Краснооктябрьского СДК ул. Краснооктябрьская,6а |
| Замена уличного освещения |
| Ремонт тротуаров по с. Вожгалы, п. Краснооктябрьский |
| Установка урн, скамеек в парковой зоне ул. Краснооктябрьская,6а |
| Устройство детских и спортивных площадок по Перминова п. Краснооктябрьский |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе |

Усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Усредненная стоимость работ |
| Минимальный перечень | |  |
| 1 | Ремонт дворовых дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов с заменой бортовых камней, с ямочным ремонтом, в асфальтовом исполнении | 1800,00 до 2200,00 руб./кв.м |
| 2 | Поднятие горловин люков | 1430 руб за 1 шт. |
| 3 | Обеспечение освещения дворовой территории (демонтаж существующих опор и проводов), установка новых опор и светильников | 40843,00 ( на 1 светильник с опорой), 27197 руб. за ед. без учета стоимости светильника |
| 4 | Обеспечение освещения дворовой территории (установка светильников на существующие опоры) | 20685 ( на 1 светильник), 7039 руб. за ед. без учета стоимости светильника |
| 5 | Установка урн | 4090 руб./шт. |
| 6 | Установка скамеек | 12270 руб./шт. |
| Дополнительный перечень | |  |
| 1 | Устройство тротуаров | 1623 руб./кв.м |
| 2 | Автопарковка | 2040 руб./кв.м |
| 3 | Детская площадка с 6малыми архитектурными формами (основание – песчано-гравийная смесь) | 330 000 руб. |
| 4 | Детская площадка с 8 малыми архитектурными формами | 740 000 руб. |
| 5 | Спортивная площадка с 3 элементами | 296 000 руб. |
| 6 | Спортивная площадка 13х23,5 м | 740 000 руб. |
| 7 | Спортивная площадка: 5 комплектов тренажеров, ворота (2 комплекта), баскетбольные стойки (2 комплекта) с монтажом и устройством полимерного покрытия | 1 400 000 руб. |
| 8 | Озеленение | 340 руб/кв.м |
| 9 | Снос деревьев: |  |
|  | Ø 200мм | 3100 руб./шт. |
|  | Ø 360мм | 9140 руб./шт. |
|  | Ø 800 мм | 39430 руб./шт. |
|  | Ø 1000 мм | 64350 руб./шт. |
| 10 | Устройство площадок для установки контейнеров сбора коммунальных отходов | 70647,00 на 1 площадку из 5 контейнеров |

Примечание: Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в ценах 01.01.2018 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличное освещение:



2. Урны и скамейки



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вид** | **Наименование** | **Вид** |
| **Урна для мусора  500\*450\*620**  87 кг | урна 3 | **Урна для мусора 400\*400\*600**  100 кг | 3cf0f6f188d02e05c0cc42d9dc7baed2 |
| **Урна для мусора**  **450\*450\*600**  150 кг | Урна 4 | **Скамья 450\*600\*1800**  200 кг |  |
| **Урна для мусора  (мытый  бетон)**  **400\*400\*450**  80 кг | Урна_6 | **Скамья (мытый бетон)**  **400\*450\*1800**  200 кг |  |
| **Урна**  **420\*420\*610**  180 кг |  | **Скамья**  **420\*450\*1800**  200 кг | skam_ |
| **Урна**  290\*450  30 л. | prop_products-1399-20 | **Скамья**  **400\*300\*1800**  180 кг. | **Скамья_1** |
|  |  | **Скамья садовая**  **(боковины)**  **870\*920**  130 кг. | Скамейка |


|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Детский спортивный комплекс










2. Детский игровой комплекс







\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №5

к муниципальной программе

**Сведения**

**о целевых показателях эффективности реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Еединица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) | | | | | |
| 22017 год (базовый) | 22018 год | 22019 год | 22020 год | 22021 год | 22022 год |
| 11. | «Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ееди-ниц | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.2. | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Ппро-цен-тов | 6  0 | 20 | 40 | 660 | 80 | 100 |
| 11.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ееди-ниц | 20 | 50 | 51 | 1 |  |  |
| 1.4 | Количество обустроенных мест массового отдыха, ед. | Ееди-ниц | 0  0 |  |  |  |  |  |

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование Программы | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого |
|  | Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования Вожгальское сельское поселение на 2018 – 2022 годы | всего | 15525,4 | 6708,9 | 5150 | 5150 | 5150 | 37684,3 |
| федеральный бюджет | 15525,4 | 6708,9 | 5150 | 5150 | 5150 | 37684,3 |
| областной бюджет | 545,2 | 442,8 | 245 | 245 | 245 | 1723 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет. источники | 3,5 | 5,5 |  |  |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие | «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в целях их благоустройства» | не требуется | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего | 15525,4 | 6708,9 | 5150 | 5150 | 5150 | 37684,3 |
| федеральный бюджет | 15525,4 | 6708,9 | 5150 | 5150 | 5150 | 37684,3 |
| областной бюджет | 545,2 | 442,8 | 245 | 245 | 245 | 1723 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет  источники | 3,5 | 5,5 |  |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие | «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» | не требуется | x | x | x | x | x | x |

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования.